庆元县松源溪两岸“5528”污染整治行动任务分解表

| 整治类型 | 具体任务和要求 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 规划布局 整治行动 | 1、完成松源溪“一溪两岸”建设规划编制。 | 建设局 | 2010年1月底 |  |
|  | 2、制定县城建材、木糠厂等生产集聚点布局方案。 | 建设局 | 2009年底 |  |
|  | 3、逐步搬迁县城内有关企业入园。 | 经贸局、工业园区等 | 按经贸局计划 |  |
|  | 4、分批迁移各类生产加工户进入生产聚集点。 | 建设局、工商局、 松源镇等 | 按建设局制定方案进行 |  |
| 二、 环境污染 整治行动 | 5、县城污水处理厂完成脱氮除磷设施建设。 | 建设局 | 与全市同步 |  |
|  | 6、县城污水处理厂二期（总1.5万吨）扩建工程 | 建设局 | 2012年底 |  |
|  | 7、工业园区污水处理厂建设（同德新村污水纳入处理）。 | 工业园区、建设局 | 2010年底 |  |
|  | 8、县城周边及工业园区企业烟尘治理。 | 环保局 | 2010年1月底 |  |
|  | 9、同济、石塘新村污水纳管。 | 建设局 | 2010年1月底 |  |
|  | 10、屠宰场、垃圾填埋场污水经处理达三级标准后纳管。 | 建设局、环保局 | 2010年1月底 |  |
|  | 11、松源溪及四条支流（大坑溪、大济溪、星光溪和坑西溪）河岸垃圾清理及垃圾池、垃圾箱的规范设置。 | 建设局、水利局 松源镇 | 2010年1月底 |  |
|  | 12、松源溪沿岸西演、田墩、应岭尾、喜鹊、会溪、周墩等主要村庄优先安排污染整治、新农村建设。 | 农办、松源镇 | 2010年底 |  |
|  | 13、制定落实农民新村、石塘新村等垃圾清运方案。 | 建设局、松源镇 | 2010年1月底 |  |
| 整治类型 | 具体任务和要求 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 三、 管理秩序 整顿行动 | 14、严厉打击河道违法采砂。 | 水利局 | 2009年底 |  |
|  | 15、河道违章搭建、堆放砂石、种菜等清理。 | 水利局 | 2010年1月底 |  |
|  | 16、两岸（公路边）堆土渣、菜地等清理恢复。 | 国土局、交通局 | 2010年1月底 |  |
|  | 17、清理河道水葫芦、水草、水面漂浮物，病死畜禽的处理。 | 水利局，农业局，松源镇 | 2010年1月底 |  |
|  | 18、城区禁养生猪。 | 创建办专题安排 | 2010年底 |  |
|  | 19、江滨路冷饮厅规范设置和管理。 | 建设局、工商局 | 2010年1月底 |  |
|  | 20、环保、水利、建设等部门建立投诉举报、河道保洁、卫生责任包干等制度，公布举报电话。 | 相关部门 | 2009年底 |  |
| 四、 生态景观 修复、改造 行动 | 21、近期在城区河段适当规划建坝、扩大水面。提出远期加高兰溪桥水库大坝的可行性方案。 | 水利局 | 2010年底 |  |
|  | 22、制定松源溪河道水量的调配制度并付诸实施，合理调配上游电站放水和发电。 | 供电局、水利局 | 2009年底 |  |
|  | 23、规划建设生态堤岸、亲水平台。 | 水利局 | 按规划 |  |
|  | 24、两岸园林、景观规划建设。 | 建设局 | 按规划 |  |
|  | 25、对个别河段进行疏浚和平整恢复。 | 水利局 | 2010年底 |  |
| 五、 保护母亲河 宣教行动 | 26、水利、建设、环保等部门在河道及两岸设立警示、宣传牌。 | 相关部门 | 2009年底 |  |
|  | 27、各乡镇、村、社区开展宣传活动。 | 相关单位 | 2010年1月底 |  |
|  | 28、电视、报纸、网络等媒体宣传。 | 宣传部 | 2010年1月底 |  |